Проект

П А С П О Р Т

муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности Батыревского района Чувашской Республики»

на 2019–2035 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Батыревского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  | отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Батыревского района Чувашской Республики; финансовый отдел администрации Батыревского района; администрации сельских поселений; предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, находящиеся на территории Батыревского района |
| Подпрограмма муниципальной программы | – | «Обеспечение экологической безопасности» на территории Батыревского района Чувашской Республики; «Развитие водохозяйственного комплекса» Батыревского района Чувашской Республики; |
| Цели муниципальной программы | – | обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды; создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Батыревского района Чувашской Республики; снижение антропогенного воздействия на окружающую среду за счет увеличения объема переработки и утилизации отходов, размещение их на полигонах, отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации, а также за счет ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов; |
| Задачи муниципальной программы | – | защита населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от подтопления и затопления за счет строительства новых и реконструкции существующих защитных сооружений; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию; сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты; обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; повышение уровня обеспеченности полной и достоверной информацией о состоянии окружающей среды, которая лежит в основе регулирования антропогенного воздействия на окружающую среду; реализация мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Батыревского района Чувашской Республики; улучшение экологической ситуации за счет утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов; строительство мусороперегрузочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики; ликвидация объектов накопленного экологического ущерба. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | осуществление селективного сбора ТКО; увеличение площади зеленых насаждений общего пользования в сельских поселениях; демеркуризация ртутьсодержащих отходов; экологическое просвещение населения; уменьшение объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и зарегистрированного на территории Батыревского района автомобильного транспорта; доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения, проживающего на таких территориях; количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | – | 2019 – 2035, в том числе: 1 этап – 2019 – 2025 годы; 2 этап – 2026 – 2030 годы; 3 этап – 2031 – 2035 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | – | общий объем финансирования муниципальной программы составит 22426,279 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 7819,821 тыс. рублей; 2020 год – 622,293 тыс. рублей; 2021 год – 679,162 тыс. рублей; 2022 год – 741,228 тыс. рублей; 2023 год – 808,966 тыс. рублей; 2024 год – 882,894 тыс. рублей; 2025 год – 963,578 тыс. рублей; 2 этап – 22720,00 тыс. рублей; 3 этап – 22720,00 тыс. рублей; из них средства федерального бюджета – 6157,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 6157,7 тыс. рублей; 2020 год – 0,00тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год –0,00 тыс. рублей; 2024 год –0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2 этап – 6000,0 тыс. рублей; 3 этап – 5600,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 393,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 393,1 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2 этап – 0,00 тыс. рублей; 3 этап – 0,00 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 20,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 20,7 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2 этап – 0,00тыс. рублей; 3 этап – 0,00тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей. 2 этап – 0,00 тыс. рублей; 3 этап – 0,00 тыс. рублей; Объемы и источники финансирования уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | реализация муниципальной программы позволит: создать новые рабочие места, повысить занятость и уровень жизни населения, осуществить строительство и ремонт автомобильных дорог, жилья; восстановить земли, подвергшиеся нарушению для определенного целевого использования; улучшить экологическую обстановку на территории Батыревского района за счет увеличения лесистости территории; снизить вероятность нарушения жизнедеятельности населения вследствие негативного воздействия вод; предотвратить загрязнение водных объектов за счет установления специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных и прибрежных защитных полос; увеличить количество гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние; уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды за счет снижения выбросов в атмосферный воздух, очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков, переработки, обезвреживания и безопасного размещения отходов; увеличение количества гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами.

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в Батыревском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы (далее - Программа) разработана в целях реализации федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона Российской Федерации «О ветеринарии», законов Чувашской Республики «Об обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республике», «О природопользовании в Чувашской Республике».

Программа содержит характеристику экологических проблем, способствующих возрастанию экологической напряженности, и систему мероприятий по их решению для повышения экологической безопасности в Батыревском районе Чувашской Республики.

Программа разработана с учетом общих и территориальных особенностей взаимодействия человека и природы, связанных с высокой плотностью населения в Батыревском районе Чувашской Республики.

В основу Программы положены результаты анализа основных направлений антропогенного воздействия на окружающую среду, определение тенденций такого воздействия, выявление приоритетных экологических проблем и проблем безопасности при осуществлении потенциально опасных видов деятельности.

Реализация настоящей Программы позволит принять меры предосторожности от возникновения угроз экологической безопасности, создать условия обеспечения благоприятной окружающей среды и повысить экологическую безопасность в Батыревском районе Чувашской Республики.

Экологическая безопасность - это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Батыревский район один из плотно заселенных и высокомеханизированных районов республики. В районе наблюдается, как для всех регионов, значительные выработки ресурсов оборудования, объектов производства, всех видов транспорта, резко возросшей автомобилизации, интенсивного, порой нерационального использования природных ресурсов, увеличения и накопления отходов производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической напряженности.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в районе являются стационарные источники и выхлопные газы автотракторный техники. Основные загрязняющие вещества: серный ангидрид, окись углерода, углеводород, диоксид азота, бензопирен, сажа, фенол, взвешенные вещества и другие.

По району протекает 28 рек, их общая протяженность составляет более 250 км. Расположены 2 озера, 55 родников, 65 ед.скважин, более 4 тыс. ед. колодцев для забора воды и 58 ед. искусственно созданные водоемы. Их зеркальная поверхность составляет около 248 га.

Основная часть этих ГТС относится к четвертому классу капитальности, то есть срок их службы составляет 25 лет, который для 85-90 процентов плотин уже истек. В результате этого вышеуказанные объекты становятся потенциально аварийно опасными и в случаях аварии создают экологическую угрозу.

Значительное негативное воздействие на водные объекты оказывает сбросы сточных вод. Наиболее распространенными загрязняющими водные объекты вредными веществами являются легкоокисляемые органические вещества, соединения меди, марганца, цинка, железа и никеля. По степени загрязненности реки и водоемы нашего района относятся к 3-4 классам  качества.

Вместе с повышением объема потребления воды должна повышаться и экологическая культура охраны водных ресурсов, исключающая загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод.

Наиболее острой проблемой, приводящей к ухудшению качества окружающей среды и нарастанию экологической напряженности, являются загрязнения с отходами производства и потребления территории района.

Ежегодно по району собирается, вывозится и размещается около 7 тыс. тонн отходов производства и потребления, более 2100 тонн биологических, и 17 тонн медицинских отходов.

Как показывает практика, объемы твердых коммунальных отходов ( - далее ТКО) ежегодно увеличивается. За последние 5 лет, объемы ТКО увеличились почти на 100 процентов. Данный факт свидетельствует о недостаточном вовлечении их в товарный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

В целях сокращения объемов накопления отходов, за счет увеличения их переработки и обезвреживания необходимы создание и внедрение соответствующих экологически безопасных технологий, сортировки и селективного сбора твердых бытовых отходов.

Совершенствовать централизованный сбор и вывоз ТКО силами ООО «Полигон» со всей территории муниципального района.

В связи с нарастанием процессов урбанизации все большую актуальность приобретают проблемы развития сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сохранения биологического разнообразия в целях поддержания экологического баланса, воспроизводства природных ресурсов.

На территории района расположены 2 ед. ООПТ местного значения, площадь которых составляет около 50 га. Их очень мало и ситуацию следует менять в лучшую сторону. Такие объекты на территориях сельских поселений имеются, необходимо лишь дать им статус особо охраняемых природных территорий и их сеть развивать.

Практикой доказано, что зеленые насаждения в городских и сельских поселениях выполняют важную санитарно-гигиеническую роль, очищает воздух от пыли, поглощают вредные газы, тяжелые металлы, оздоровляют воздух за счет выделения фитонцидов.

На территории района размер зеленых насаждений на одного жителя, близок к нормативным показателям. Проблема заключается в том, что работы по созданию зеленых зон ведутся не системно и без научно-проектного обоснования.

В целях создания благоприятной жизненной среды, обеспечения комплексного социально-экономического развития территорий, улучшения внешнего облика городских, сельских поселений, их экологического, эстетичного и культурного состояния Указом Президента Чувашской Республики от 28.03.2005 года №30 «О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» учрежден День дерева, которая проводится ежегодно и на территории Батыревского района.

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности, является повышение экологической культуры, образовательного уровня и знаний в области экологии населения района.

Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью настоящей Программы является повышение экологической безопасности на территории района, что предполагает повышению защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно-важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий на территории района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья, в т.ч. биологических отходов;

- минимизация экологических рисков, связанных с возможным возникновением чрезвычайных ситуаций при эксплуатации потенциально аварийно опасных гидротехнических сооружений;

- сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры.

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения экологической безопасности в Батыревском районе, обусловлены их комплексностью и взаимосвязанностью. Это требует координации действий по реализации разнородных мероприятий организационного, научно-методического, проектного и восстановительно-строительного характера, согласованности по объемам,

привлечения средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников и может быть достигнуто только программно-целевым методом.

Настоящая Программа рассчитана на 2019-2035 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения и насыщения).

Раздел 3. Мероприятия Программы по основным направлениям предусматривают:

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках двух подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Повышение экологической безопасности в Батыревском районе Чувашской Республике» включает в себя 4 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Данные мероприятия позволят уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды за счет переработки, обезвреживания и безопасного размещения отходов.

Основное мероприятие 2. Развитие сети особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия.

Мероприятие обеспечит сохранение биологического разнообразия на территории Батыревского района.

Основное мероприятие 3. Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в поселениях.

Мероприятие обеспечит развитие зеленого фонда сельских поселений.

Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры.

Мероприятие позволит повысить уровень информированности, заинтересованности населения в сохранении и поддержании благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в Чувашской Республике.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Батыревского района Чувашской Республики» включает в себя 3 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Строительство защитных сооружений и увеличение пропускной способности водных объектов.

Мероприятие обеспечит позволит в значительной степени решить задачу защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, а также строительство берегоукрепительных сооружений и проведение руслорегулирующих мероприятий.

Основное мероприятие 2. Повышение эксплуатационной надежности ГТС, в том числе бесхозяйных.

Мероприятие обеспечит решение проблемы приведения ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в безопасное состояние путем проведения капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС, обеспечит проведение полной инвентаризации ГТС Чувашской Республики путем выполнения работ по обследованию ГТС, в том числе бесхозяйных, и уточнению перечня ГТС, подлежащих декларированию на территории Чувашской Республики, с внесением соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Основное мероприятие 3. Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Мероприятие обеспечит решение проблемы приведения ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в безопасное состояние путем проведения капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования за весь период реализации Программы составляет –48753,64 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета – 22367,16 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 2718,49 тыс. рублей;

средства бюджета Батыревского района – 16702,98 тыс. рублей

средства внебюджетных источников – 6965,00 тыс. рублей

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета Батыревского района Чувашской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Батыревского района.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на повышение экологической безопасности в Батыревском районе Чувашской Республики.

Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики координирует деятельность исполнителей по выполнению программных мероприятий, контролирует использование финансовых средств, определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 1 февраля до 2035 г. представляют в отдел сельского хозяйства, экологии, экономики, земельных и имущественных отношений Батыревского района Чувашской Республики информацию о ходе реализации Программы для обобщения и последующего информирования главы администрации района не позднее 1 марта до 2035 года ежегодно.

Раздел 6. Оценка эффективности Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды за счет снижения выбросов в атмосферный воздух и сбросов недостаточно очищенных сточных вод, переработки, обезвреживания и безопасного размещения отходов;

воспроизводить и сохранять биологическое разнообразие за счет мероприятий по репродукции и развития сети природно-антропогенных объектов;

повысить экологическую культуру.

Таким образом, будут приняты меры предосторожности от возникновения угроз экологической безопасности в области обращения с отходами производства и потребления и созданы условия обеспечения благоприятной окружающей среды и повышения экологической безопасности в Батыревском районе Чувашской Республики.

Раздел 7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Институционально-правовые риски: отсутствие законодательного регулирования в сфере реализации программы; недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муниципальной программы | умеренный | реализация нормативных правовых актов Российской Федерации, а также принятие и реализация нормативных правовых актов Чувашской Республики, регулирующих сферу природопользования и охраны окружающей среды |
| Организационные риски: неэффективное управление реализацией программы; несоответствие организационной инфраструктуры целям и задачам муниципальной программы; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу | умеренный | координация деятельности всех субъектов, участвующих в реализации программы; повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данных рисков |
| Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации основных мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу; недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в подпрограммах, включенных в программу | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы и мероприятиям подпрограмм, включенных в муниципальную программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | прогнозирование развития ситуации в сфере природопользования и охраны окружающей среды с учетом возможного ухудшения экономической ситуации и возникновения обстоятельств непреодолимой силы |